REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DEKANOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

Na osnovu članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 31. Statuta Općine Dekanovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/18, 10/20, 6/21, 4/22), Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 9. sjednici održanoj dana 22.12.2022. godine, donijelo je

# IZMJENE I DOPUNE

# P R O G R A M A

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI DEKANOVEC ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Dekanovec za 2022. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 23/2021), u daljnjem tekstu: Program, članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

PLANIRANI PRIHODI:

| Izvor financijskih sredstava | Proračun 2022 (kn) | ID Proračuna 2022. (kn) |
| --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Komunalna naknada | 31.300,00 | 31.300,00 |
| Porezni prihodi | 308.700,00 | 389.784,12 |
| Državni proračun Republike Hrvatske i Fondovi Europske unije | 1.406.700,00 | 430.415,88 |
| Ukupno : | 1.766.700,00 | 871.500,00 |

PLANIRANI RASHODI:

- NERAZVRSTANE CESTE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | Proračun 2022. (kn) | Izvor financiranja | ID Proračuna 2022. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421313 | Ceste / pješačko-biciklističke staze | 80.000,00 | - | 0,00 |
| 421314 | Ulica Florijana Andrašeca - izgradnja - nadzor UKUPNO | 100.000,00 10.000,00 110.000,00 | - | 0,00 |
| 421317 421473 | Ulica Marka Kovača - izgradnja (cesta) - izgradnja (led rasvjeta) - nadzor UKUPNO | 160.000,00 90.000,00 10.000,00 260.000,00 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU - 225.624,84 kn Općinski proračun, porezni prihodi – 132.375,16 kn Općinski proračun, komunalni doprinos – 20.000,00 kn | 300.000,00 73.000,00 5.000,00 378.000,00 |
| 421412 | Murska ulica i ulica Josipa Kocijana - izgradnja - nadzor UKUPNO | 100.000,00 10.000,00 110.000,00 | Općinski proračun, komunalna naknada – 31.300,00 kn Općinski proračun, porezni prihod – 52.200,00kn | 76.000,00 7.500,00 83.500,00 |
| 421316 | Nerazvrstana cesta prema groblju - izgradnja - nadzor UKUPNO | 100.000,00 10.000,00 110.000,00 | - | 0,00 |
| 422711 | Uređaj za mjerenje brzine | 65.000,00 | - | 0,00 |
|  | Ukupno : | 735.000,00 |  | 461.500,00 |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovaj rashod nije predviđen  u 2022. godini.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

U 2022. godini nije planirana izgradnja javnih parkirališta.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Konto | Naziv objekta s opisom poslova | Proračun 2022. (kn) | Izvor financiranja | ID Proračuna 2022. (kn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42273 2 | Dječje igralište (u ulici Josipa Kocijana) | 60.000,00 | - | 0,00 |  |
| 421461 | Spomen park (ispred Doma kulture Dekanovec) | 100.000,00 | - | 0,00 |  |
| 421261 | Sportsko-rekreacijski centar Mladost Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta - izgradnja - nadzor UKUPNO | 100.000,00 10.000,00 110.000,00 | Ministarstvo turizma i sporta RH – 204.791,04 kn Općinski proračun, porezni prihodi – 205.208,96 kn | 400.000,00 10.000,00 410.000,00 |  |
|  | Ukupno : | 270.000,00 |  | 410.000,00 |  |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | Proračun 2022. (kn) | Izvor financiranja | ID Proračuna 2022. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42145 2 | Multifunkcionalna polivalentna sportska dvorana - izgradnja - nadzor UKUPNO | 100.000,00 10.000,00 110.000,00 | - | 0,00 |
| 421211 | Zgrada Općine | 50.000,00 | - | 0,00 |
| 421221 | Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade u Dom zdravlja - izgradnja - nadzor UKUPNO | 70.000,00 10.000,00 80.000,00 | - | 0,00 |
| 421498 | Izgradnja Vatrogasnog doma - izgradnja - nadzor UKUPNO | 60.000,00 15.000,00 75.000,00 | - | 0,00 |
| 42273 | Dom kulture | 125.000,00 | - | 0,00 |
| 42129 1 426373 | Energetska obnova poslovnog objekta | 160.000,00 | - | 0,00 |
|  | Ukupno : | 600.000,00 |  | 0,00 |

- JAVNA RASVJETA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | Proračun 2022. (kn) | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421471 | Modernizacija javne rasvjete – Led rasvjeta | 81.700,00 | 0,00 | - |
|  | Ukupno : | 81.700,00 | 0,00 |  |

- GROBLJA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | Proračun 2022. (kn) | Izvor financiranja | ID Proračuna 2022. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421491 | Uređenje mrtvačnice | 80.000,00 | - | 0,00 |
|  | Ukupno : | 80.000,00 |  | 0,00 |

- GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

U 2022. godini nije planirana izgradnja građevina namijenjenih obavljanju javnog prijevoza

| a) PRIHODI UKUPNO | 871.500,00 |
| --- | --- |
| b) RASHODI UKUPNO (II + III + IV + V + VI) | 871.500,00 |
| RAZLIKA a) i b) | 0,00 kn“ |

Članak 5.

U ostalim dijelovima Program ostaje nepromijenjen.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC

KLASA: 024-01/22-01/05

URBROJ: 2109-20-02-22-4

Dekanovec, 22.12.2022.

Predsjednica Općinskog vijeća

Melani Baumgartner