REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DEKANOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

Na osnovu članka 71. Stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 31. Statuta Općine Dekanovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/18, 10/20, 6/21, 4/22), Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 10. sjednici održanoj dana 19.03.2023. godine, donijelo je

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# P R O G R A M A

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI DEKANOVEC ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture u Općini Dekanovec za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) te njegovim izmjenama i dopunama utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja te nabavke opreme  i iskaz  financijskih sredstava  potrebnih  za ostvarivanje programa s naznakom izvora financija po djelatnostima.

Program obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjenih za:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

PLANIRANI I IZVRŠENI

| Izvor financijskih sredstava | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvršenje Proračuna za 2022. (kn) |
| --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 20.000,00 | 35.403,77 |
| Komunalna naknada | 31.300,00 | 63.021,09 |
| Porezni prihodi | 389.784,12 | 190.828,58 |
| Državni proračun Republike Hrvatske i Fondovi Europske unije | 430.415,88 | 430.415,88 |
| Ukupno : | 871.500,00 | 719.669,32 |

IZVRŠENJE

- NERAZVRSTANE CESTE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421313 | Ceste / pješačko-biciklističke staze | 0,00 | - | - |
| 421314 | Ulica Florijana Andrašeca - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421317 421473 | Ulica Marka Kovača - izgradnja (cesta) - izgradnja (led rasvjeta) - nadzor UKUPNO | 300.000,00 73.000,00 5.000,00 378.000,00 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU - 225.624,84 kn Općinski proračun, porezni prihodi –115.394,33 kn Općinski proračun, komunalni doprinos – 35.403,77 kn | 298.554,19 72.868,75 5.000,00 376.422,94 |
| 421412 | Murska ulica i ulica Josipa Kocijana - izgradnja - nadzor UKUPNO | 76.000,00 7.500,00 83.500,00 | Općinski proračun, komunalna naknada – 63.021,09 kn Općinski proračun, porezni prihod – 19.765,91 kn | 75.287,00 7.500,00 82.787,00 |
| 421316 | Nerazvrstana cesta prema groblju - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 422711 | Uređaj za mjerenje brzine | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 461.500,00 |  | 459.209,94 |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovaj rashod nije predviđen  u 2022. godini.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

U 2022. godini nije planirana izgradnja javnih parkirališta.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Konto | Naziv objekta s opisom poslova | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42273 2 | Dječje igralište (u ulici Josipa Kocijana) | 0,00 | - | - |  |
| 421461 | Spomen park (ispred Doma kulture Dekanovec) | 0,00 | - | - |  |
| 421261 | Sportsko-rekreacijski centar Mladost Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta - izgradnja - nadzor UKUPNO | 400.000,00 10.000,00 410.000,00 | Ministarstvo turizma i sporta RH – 204.791,04 kn Općinski proračun, porezni prihodi – 55.668,34 kn | 260.459,38 0,00 260.459,38 |  |
|  | Ukupno : | 410.000,00 |  | 260.459,38 |  |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42145 2 | Multifunkcionalna polivalentna sportska dvorana - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421211 | Zgrada Općine | 0,00 | - | - |
| 421221 | Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade u Dom zdravlja - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421498 | Izgradnja Vatrogasnog doma - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 42273 | Dom kulture | 0,00 | - | - |
| 42129 1 426373 | Energetska obnova poslovnog objekta | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 0,00 | - | - |

- JAVNA RASVJETA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvršenje (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421471 | Modernizacija javne rasvjete – Led rasvjeta | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 0,00 | - |  |

- GROBLJA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421491 | Uređenje mrtvačnice | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 0,00 |  | - |

- GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

U 2022. godini nije planirana izgradnja građevina namijenjenih obavljanju javnog prijevoza

| Naziv | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 461.500,00 | 459.209,94 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | 0,00 |
| Javna parkirališta | 0,00 | 0,00 |
| Javne zelene površine | 410.000,00 | 260.459,38 |
| Građevine i uređaji javne namjene | 0,00 | 0,00 |
| Javna rasvjeta | 0,00 | 0,00 |
| Groblja | 0,00 | 0,00 |
| Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 871.500,00 | 719.669,32 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2109-20-02-23-5

Dekanovec, 19.03.2023.

Predsjednica Općinskog vijeća

Melani Baumgartner