REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DEKANOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

Na osnovu 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 31. Statuta Općine Dekanovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/18, 10/20, 6/21, 4/22), Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 10. sjednici održanoj dana  19.03.2023. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

P R O G R A M A

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI DEKANOVEC ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dekanovec za 2022. godinu se određuje održavanje komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

PLANIRANI I IZVRŠENI PRIHODI

| Izvor financijskih sredstava | ID Proračuna 2022. (kn) | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Grobna naknada | 80.300,00 | 80.300,00 |
| Porezni prihodi | 47.800,00 | 22.429,15 |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno : | 221.800,00 | 196.429,15 |

OPSEG ODRŽAVANJA: Na području cijele Općine Dekanovec – naselje Dekanovec i tijekom cijele godine.

IZVRŠENJE

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323496 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 10.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 7.171,88 kn | 7.171,88 |
| 323492 | Čišćenje snijega | 6.000,00 | - | 0,00 |
|  | Ukupno : | 16.000,00 |  | 7.171,88 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Ovaj rashod nije predviđen zasebno u 2022. godini.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvršenje (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323494 | Odvodnja oborinskih voda | 0,00 | - | - |
| 323497 | Održavanje i čišćenje kanala | 11.000,00 | 11.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 11.000,00 kn |
|  | Ukupno : | 11.000,00 | 11.000,00 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42271 | Strojevi i alati za uređenje zelenih površina | 0,00 | - | 0,00 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 2.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 1.897,43 kn | 1.897,43 |
| 32322 | Ostale usluge servisiranja i popravka | 10.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 8.838,38 kn | 8.838,38 |
| 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje strojeva | 6.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 5.231,10 kn | 5.231,10 |
| 323495 | Održavanje javnih površina (košnja, malčiranje, suzbijanje ambrozije) | 46.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 45.862,50 kn | 45.862,50 |
| 323499 | Hortikulturno uređenje – spomen park | 11.500,00 | Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 11.345,00 kn | 11.345,00 |
| 311112 | Plaće djelatnika – javni radovi | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Ukupno : | 75.500,00 |  | 73.174,41 |

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32342 | Odvoz smeća i otpada | 6.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, porezni prihodi – 3.276,58 kn Proračun Općine Dekanovec, komunalna naknada – 2.353,71 kn | 5.630,29 |
| 32321 | Ostale usluge investicijskog održavanja | 3.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, porezni prihodi – 1.625,00 kn | 1.625,00 |
|  | Ukupno : | 9.000,00 |  | 7.255,29 |

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323499 | Hortikulturno uređenje | 18.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, grobna naknada – 18.000,00 kn | 18.000,00 |
| 421491 1 | Uređenje sanitarnih čvorova te dovod vode | 0,00 | - | - |
| 322314 | Električna energija | 1.200,00 | Proračun Općine Dekanovec, grobna naknada – 1.200,00 kn | 1.090,05 |
| 32341 | Opskrba vodom | 1.100,00 | Proračun Općine Dekanovec, grobna naknada – 1.100,00 kn | 825,02 |
| 323491 | Održavanje groblja - komunalno | 8.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, grobna naknada – 8.000,00 kn | 7.625,00 |
| 32342 | Odvoz smeća | 52.000,00 | Proračun Općine Dekanovec , grobna naknada – 52.000,00 kn | 41.475,00 |
| 311112 | Plaće djelatnika – javni radovi | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 80.300,00 |  | 69.015,07 |

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323498 | Ostale komunalne usluge | 30.000,00 | Proračun Općine Dekanovec, porezni prihodi – 17.527,57 kn Proračun Općine Dekanovec , grobna naknada – 11.284,93 kn | 28.812,50 |
|  | Ukupno : | 30.000,00 |  | 28.812,50 |

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| Konto | Opis | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322317 | Popravak javne rasvjete | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 0,00 |  | - |

| Naziv | ID Proračuna 2022 (kn) | Izvršenje (kn) |
| --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 16.000,00 | 7.171,88 |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Održavanje javnih zelenih površina | 75.500,00 | 73.174,41 |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 9.000,00 | 7.255,29 |
| Održavanje groblja i krematorija unutar groblja | 80.300,00 | 69.015,07 |
| Održavanje čistoće javnih površina | 30.000,00 | 28.812,50 |
| Održavanje javne rasvjete | 0,0 | 0,00 |
| UKUPNO | 221.800,00 | 196.429,15 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2109-20-02-23-4

Dekanovec, 19.03.2023.

Predsjednica Općinskog vijeća

Melani Baumgartner