PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DEKANOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/24-01/01

URBROJ: 2109-20-02-24-                                                                                                                                                                    Dekanovec, ___.03.2024.

Na osnovu članka 71. Stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 31. Statuta Općine Dekanovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/18, 10/20, 6/21, 4/22), Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 15. sjednici održanoj dana __.03.2024. godine, donijelo je

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# P R O G R A M A

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI DEKANOVEC ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture u Općini Dekanovec za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) te njegovim izmjenama i dopunama utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja te nabavke opreme  i iskaz  financijskih sredstava  potrebnih  za ostvarivanje programa s naznakom izvora financija po djelatnostima.

Program obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjenih za:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

PLANIRANI I IZVRŠENI

| Izvor financijskih sredstava | ID Proračuna 2023. (EUR) | Izvršenje Proračuna za 2023. (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 1.500,00 | 560,27 |
| Porezni prihodi | 52.499,00 | 40.673,38 |
| Državni proračun Republike Hrvatske i Fondovi Europske unije | 43.000,00 | 42.500,00 |
| Ukupno : | 96.999,00 | 83.733,65 |

IZVRŠENJE

- NERAZVRSTANE CESTE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2023. (EUR) | Izvor financiranja | Izvršenje (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421313 | Ceste / pješačko-biciklističke staze Nerazvrstana cesta (Prvomajska ulica) - Izgradnja - nadzor | 37.000,00 1.187,50 38.187,50 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 30.000,00 eura Općinski proračun, porezni prihodi – 8.119,09 eura | 36.931,59 1.187,50 38.119,09 |
| 421314 | Ulica Florijana Andrašeca - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421317 421473 | Ulica Marka Kovača - izgradnja (cesta) - nadzor UKUPNO | 17.851,00 850,00 18.701,00 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - 12.500,00 eura Općinski proračun, porezni prihodi –5.639,98 eura Općinski proračun, komunalni doprinos – 560,27 eura | 7.850,25 850,00 18.700,25 |
| 421412 | Murska ulica i ulica Josipa Kocijana - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | 0,00 |
| 421316 | Nerazvrstana cesta prema groblju - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 422711 | Uređaj za mjerenje brzine | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 56.888,50 |  | 56.819,34 |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovaj rashod nije predviđen  u 2023. godini.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

U 2023. godini nije planirana izgradnja javnih parkirališta.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Konto | Naziv objekta s opisom poslova | ID Proračuna 2023. (EUR) | Izvor financiranja | Izvršenje (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42273 2 | Dječje igralište (u ulici Josipa Kocijana) | 0,00 | - | - |  |
| 421461 | Spomen park (ispred Doma kulture Dekanovec) | 0,00 | - | - |  |
| 421261 | Sportsko-rekreacijski centar Mladost - izgradnja - nadzor UKUPNO | 18.190,00 1.150,00 19.340,00 | Ministarstvo turizma i sporta RH , Općinski proračun, porezni prihodi – 19.336,18 | 18.186,18 1.150,00 19.336,18 |  |
|  | Ukupno : | 19.340,00 |  | 19.336,18 |  |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2023. (kn) | Izvor financiranja | Izvršenje (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42145 2 | Multifunkcionalna polivalentna sportska dvorana - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421211 | Zgrada Općine | 0,00 | - | - |
| 421221 | Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade u Dom zdravlja - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421498 | Izgradnja Vatrogasnog doma - izgradnja - nadzor UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 42273 | Dom kulture | 2.000,00 | - | 0,00 |
| 42129 1 | Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje (vrtić) - dokumentacija - izgradnja UKUPNO | 0,00 | - | - |
| 421292 | Ostali općinski objekti | 8.170,50 | - | 0,00 |
| 421291 | Južna privredna zona | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 10.170,50 | - | 0,00 |

- JAVNA RASVJETA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2023. (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421471 | Modernizacija javne rasvjete – Led rasvjeta | 3.000,00 | - | - |
| 421411 | Led rasvjeta (dječje igralište) | 7.600,00 | 7.578,13 | Općinski proračun, porezni prihodi – 7.578,13 |
|  | Ukupno : | 10.600,00 | 7.578,13 |  |

- GROBLJA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2023. (EUR) | Izvor financiranja | Izvršenje (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421491 | Uređenje mrtvačnice | 0,00 | - | - |
|  | Ukupno : | 0,00 |  | - |

- GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

U 2023. godini nije planirana izgradnja građevina namijenjenih obavljanju javnog prijevoza

| Naziv | ID Proračuna 2023. (EUR) | Izvršenje (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 56.888,50 | 56.819,34 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | 0,00 |
| Javna parkirališta | 0,00 | 0,00 |
| Javne zelene površine | 19.340,00 | 19.336,18 |
| Građevine i uređaji javne namjene | 10.170,50 | 0,00 |
| Javna rasvjeta | 10.600,00 | 7.578,13 |
| Groblja | 0,00 | 0,00 |
| Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 96.999,00 | 83.733,65 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Melani Baumgartner